Interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 13194 del 24/06/2020 – FESR – Adeguamento spazi e aule per Covid-19. “Investiamo nel vostro futuro”

La Provincia di Grosseto, in relazione alla situazione di emergenza venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle specifiche disposizioni legislative, ha attuato gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche per consentire la riapertura delle scuole a settembre e garantire così l'avvio dell'anno scolastico 2020-21; gli interventi sono stati possibili grazie ai fondi europei per l'edilizia scolastica assegnati alla Provincia di Grosseto, che ha presentato domanda a luglio scorso, assicurandosi così risorse per € 750.000.

I lavori programmati ed eseguiti hanno riguardato: il recupero di spazi didattici, la realizzazione di nuovi accessi ai plessi per facilitare l’entrata e l’uscita degli studenti in condizioni di sicurezza, le demolizioni di pareti divisorie tra locali destinati ad uffici per la creazione di nuove aule, opere impiantistiche, sistemazione di ingressi, realizzazioni di rampe, messa in sicurezza di vialetti e recupero di aule dismesse, completamento di coperture, realizzazione di zone pavimentate all’aperto, nuove scale di emergenza, al fine di rendere gli ambienti scolastici luoghi sicuri al contrasto della diffusione pandemica

Il totale delle risorse è stato ripartito sulla quasi totalità degli edifici scolastici di competenza, mettendo sostanzialmente in atto le richieste dei vari Dirigenti Scolastici, con la consulenza dei loro Responsabili per la Sicurezza scolastica; il programma dei lavori si è articolato su n. 7 lotti, ognuno dei quali ha investito diversi istituti scolastici, associati per vicinanza territoriale e tipologia di interventi.

Si riassumono di seguito gli interventi realizzati per ciascun lotto:

“04217 Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi  e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19 – Risorse PON 2014-2020 (FESR) – LOTTO 1 – Istituti Scolastici di Massa Marittima e Follonica - CUP F34H20000390001 - Importo totale generale dei Lavori € 84.000,00”

“04218 - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi  e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19 – Risorse PON 2014-2020 (FESR) – LOTTO 2 - Istituti scolastici superiori di Orbetello, Monte Argentario, Manciano, Pitigliano e Sorano. CUP – F94H20000280001 - Importo totale generale dei Lavori € 164.700,00”

“04219 Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi  e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19 – Risorse PON 2014-2020 (FESR) – LOTTO 3 Istituti Superiori Scolastici Polo Bianciardi. e Liceo A. Rosmini Centrale di Grosseto. CUP – F54H20000460001 - Importo totale generale dei Lavori € 72.000,00”

“04220 Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi  e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19 – Risorse PON 2014-2020 (FESR) – LOTTO 4 Istituti Superiori Scolastici Polo Tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto. CUP – F54H20000470001 - Importo totale generale dei Lavori € 90.950,00”

“04221 - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi  e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19 – Risorse PON 2014-2020 (FESR) – LOTTO 5 – Liceo Rosmini Cittadella, Liceo Scientifico Grosseto, Liceo Scienze Umane di Arcidosso e Liceo Scientifico di Castel del Piano (Gr). CUP F24H20000400001 - Importo totale generale dei Lavori € 66.150,00”

“04222 Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi  e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19 – Risorse PON 2014-2020 (FESR) – LOTTO 6 Istituti Superiori Scolastici Leopoldo II di Lorena e Istituto Commerciale Sede Principale di Grosseto. CUP – F54H20000480001 - Importo totale generale dei Lavori € 188.500,00”

“04223 Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi  e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19 – Risorse PON 2014-2020 (FESR) – LOTTO 7 Istituto Scolastico Superiore  Commerciale Succursale di Grosseto. CUP -  F51E19000110001 - Importo totale generale dei Lavori € 83.700,00”

Il Dirigente

Ing. Gianluca Monaci

“Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato secondo la normativa vigente, negli archivi della Provincia di Grosseto”